MIABE HACKATHON 2026 - BLOC D02 - INCLUSION FINANCIERE & DEFI

DiasporaConnect

Plateforme de transferts blockchain pour la diaspora beninoise

ODD 1 - Fin de la pauvrete    ODD 8 - Travail decent    ODD 10 - Inegalites reduites

Version 2.0 - Edition avec Design 'Le Fil d'Ariane'

Avril 2026

Table des matieres

(Clic droit sur la table et selectionner 'Mettre a jour les champs' pour actualiser)

1. Presentation du projet	3

1.1 Contexte et probleme	3

1.2 Solution proposee	4

2. Objectifs et indicateurs de succes	5

3. Perimetre fonctionnel	6

4. Design System - Le Fil d'Ariane	9

5. Architecture technique	11

6. Exigences non fonctionnelles	13

7. Plan de livraison	14

8. Organisation de l'equipe	16

9. Gestion des risques	17

10. Strategie jury et criteres d'evaluation	18

11. Idees & Innovations pour se demarquer

# 1. Presentation du projet

DiasporaConnect est une plateforme blockchain de transfert d'argent concue pour reduire radicalement les frais imposes a la diaspora beninoise lorsqu'elle envoie de l'argent a ses proches au Benin. Le projet repond a l'appel du Miabe Hackathon 2026, bloc D02 - Inclusion financiere et DeFi.

## 1.1 Contexte et probleme

La diaspora beninoise expedie chaque annee entre 450 et 550 millions USD vers le Benin. Les operateurs traditionnels (Western Union, MoneyGram, banques) prélevent entre 7 et 15 pourcent de frais par transaction. Sur un envoi de 200 USD, une famille perd jusqu'a 30 USD - de l'argent qui aurait pu financer des soins ou l'alimentation de la semaine.

L'objectif de developpement durable 10 (ODD 10) fixe un plafond mondial de 3 pourcent d'ici 2030. DiasporaConnect vise a atteindre - et depasser - cet objectif en ramenant les frais au strict cout de transaction reseau (moins de 1 pourcent).

| Volume annuel | Frais actuels | Economie potentielle |
| --- | --- | --- |
| 450-550M USD | 7-15% par transaction | 70-100M USD/an |

## 1.2 Solution proposee

Une application full-stack reposant sur un smart contract de depot et liberation de fonds : l'expediteur depose des fonds en cryptomonnaie stable (stablecoin USDC ou cUSD), le smart contract les securise, puis les libere automatiquement au destinataire qui retire depuis son telephone mobile via mobile money (MTN, Moov).

| Utilisateurs cibles | Choix technologiques |
| --- | --- |
| Diaspora beninoise (France, Belgique, USA, CI) | Reseau Celo / Polygon (faibles frais) |
| Petits commercants beninois | Stablecoin USDC ou cUSD (parite USD) |
| Famille receptrice (rurale/urbaine) | Smart contract Solidity auditable |

# 2. Objectifs et indicateurs de succes

Les objectifs sont definis sur trois niveaux : impact social, performance technique et satisfaction jury hackathon.

### Objectifs d'impact social

•  Ramener les frais de transfert en dessous de 1 pourcent (vs. 7-15 pourcent actuels)

•  Restituer 70 a 100 millions USD par an aux familles beninoises a l'echelle

•  Rendre les transferts accessibles aux 60 pourcent de menages ruraux dependant de la diaspora

•  Contribuer aux ODD 1, 8 et 10 de maniere mesurable et documentee

### Objectifs techniques

•  Transfert de bout en bout en moins de 60 secondes sur testnet

•  Disponibilite de l'interface superieure a 99 pourcent pendant les demos

•  Smart contract deploye, teste, et open source (verifiable par les jures)

•  Affichage comparatif des frais en temps reel

# 3. Perimetre fonctionnel

Les fonctionnalites sont organisees en trois niveaux : fonctionnalites essentielles (obligatoires pour chaque phase) et  fonctionnalites avancees (differenciatrices).

## 3.1 Phase 1 - Preselection

| Ref. | Description | Priorite | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Comparateur de frais : tableau statique | Critique | Phase 1 |
| F-02 | Site vitrine responsive | Critique | Phase 1 |
| F-03 | Calculateur d'economies interactif | Critique | Phase 1 |
| F-04 | Maquettes visuelles Figma | Critique | Phase 1 |
| F-05 | Document blockchain et smart contract | Critique | Phase 1 |

## 3.2 Phase 2 - Demi-finale

| Ref. | Description | Priorite | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-07 | Interface expediteur fonctionnelle | Critique | Phase 2 |
| F-08 | Interface destinataire fonctionnelle | Critique | Phase 2 |
| F-09 | Affichage comparatif des frais temps reel | Critique | Phase 2 |
| F-10 | Smart contract Solidity sur testnet | Critique | Phase 2 |
| F-11 | Demo live devant le jury | Critique | Phase 2 |

## 3.3 Phase 3 - Finale (MVP complet)

| Ref. | Description | Priorite | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-13 | MVP complet avec deux interfaces integrees | Critique | Phase 3 |
| F-14 | Conversion EUR/USD vers FCFA | Critique | Phase 3 |
| F-15 | Historique des transferts (10+ transactions) | Critique | Phase 3 |
| F-16 | Pitch de 10 minutes avec chiffrage | Critique | Phase 3 |
| F-17 | Simulation retrait mobile money | Haute | Phase 3 |

## 3.4 Fonctionnalites  avancées

Ces fonctionnalites  constituent la couche de differenciation decisive.

| Categorie | Fonctionnalite |
| --- | --- |
| Technique | Audit automatique du smart contract via Slither |
| Technique | Gas estimation live avant transaction |
| Technique | Support multi-blockchain (Celo/Polygon) |
| UX | Application mobile React Native |
| UX | QR Code destinataire pour adresse auto |
| UX | Interface en francais ET en fon |
| Business | Modele economique documente (moins de 0.5% frais) |
| Business | Partenariats MTN/CELTIS/Moov identifiés |

# 4. Design System - Le Fil d'Ariane

Le design de DiasporaConnect s'inspire du concept du 'Fil d'Ariane' - representant visuellement le lien qui unit la diaspora a ses familles restees au Benin. Ce n'est pas simplement une interface fintech, mais une experience emotionnelle qui fait sentir a l'utilisateur l'impact reel de son envoi.

## 4.1 Philosophie de design

•  Des lignes fluides qui connectent visuellement l'expediteur au destinataire

•  Une palette chaleureuse inspiree des terres du Benin

•  Des visuels humains authentiques - photos de familles beninoises

•  Une experience emotionnelle - l'utilisateur doit ressentir l'impact

## 4.2 Palette de couleurs

| Role | Couleur | Usage |
| --- | --- | --- |
| Primaire | #C75B39 (Ocre Benin) | Titres, accents, CTA principaux |
| Secondaire | #D4A574 (Or Terre) | Elements secondaires, highlights |
| Accent | #2D5A4A (Vert Espoir) | Succes, validation, indicateurs positifs |
| Fond | #FDF8F3 (Creme Chaud) | Arriere-plan principal |
| Texte | #1A1A1A (Noir Profond) | Texte principal |

## 4.3 Elements visuels uniques

•  Carte interactive - Montrer visuellement le trajet France-Benin avec animation

•  Compteur d'impact - Afficher les economies realisees par les familles

•  Temoignages reels - Integrer des videos ou audio de vraies familles

•  Motifs Adinkra - Integrer subtilement des motifs traditionnels beninois

## 4.4 Typographie

Police principale : Inter ou SF Pro Display pour le contenu, avec une police secondaire serif (Playfair Display) pour les titres importants, evoquant l'elegance et la tradition africaine.

# 5. Architecture technique

L'architecture repose sur trois couches : le frontend utilisateur, le middleware d'integration, et le smart contract on-chain.

## 5.1 Stack technologique (on discute de tous ça dans le meet)

| Composant | Choix recommande |
| --- | --- |
| Frontend Web | Next.js 14 ou React + Vite |
| Frontend Mobile | React Native / Expo (optionnel) |
| Backend API | Node.js / Express ou FastAPI |
| Smart Contract | Solidity 0.8.x |
| Blockchain | Celo Alfajores (testnet) -> Celo mainnet |
| Stablecoin | cUSD (Celo Dollar) ou USDC |
| Wallet integre | MetaMask + WalletConnect / Valora |

## 5.2 Flux de transaction

1. L'expediteur se connecte a l'interface web et connecte son wallet (MetaMask / Valora)

2. Il saisit le montant en EUR ou USD, l'adresse ou le numero de telephone du destinataire

3. Le frontend calcule l'equivalent en cUSD et affiche les frais reseau estimes (moins de 1 pourcent)

4. L'expediteur confirme : le smart contract deposit() bloque les fonds on-chain

5. Le destinataire recoit une notification et accede a l'interface de retrait

6. Le destinataire confirme : le smart contract release() libere les fonds

## 5.3 Smart contract - Specifications

| Ref. | Description | Priorite | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | deposit(address recipient, uint256 amount) | Critique | Phase 2 |
| SC-02 | release(uint256 transferId) | Critique | Phase 2 |
| SC-03 | Mapping transfers avec statut | Critique | Phase 2 |
| SC-04 | Evenements TransferCreated/Released | Haute | Phase 2 |
| SC-05 | refund(uint256 transferId) apres 72h | Haute | Phase 3 |

# 6. Exigences non fonctionnelles

## 6.1 Securite

•  Aucune cle privee ne transite par le backend

•  Variables d'environnement stockees via .env et jamais committees

•  Smart contract protege contre les attaques de reentrance

•  HTTPS obligatoire sur tous les endpoints exposes

## 6.2 Performance

•  Temps de chargement initial inferieur a 3 secondes sur connexion 3G

•  Confirmation de transaction on-chain inferieure a 60 secondes sur testnet Celo

•  Affichage comparatif des frais en moins de 2 secondes

## 6.3 Accessibilite et inclusion

•  Interface utilisable sur smartphone Android d'entree de gamme (RAM 2 Go)

•  Aucun prerequis technique pour le destinataire

•  Langue principale : francais et anglais. Langue secondaire: fon et yoruba (beninois)

•  Contraste texte/fond conforme WCAG AA

# 7. Plan de livraison

## 7.1 Phase 1 - Preselection

Livrable : dossier de presentation (site vitrine + documentation)

| Ref. | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| L1-01 | Site vitrine en ligne avec calculateur | Critique |
| L1-02 | Comparateur de frais illustre | Critique |
| L1-03 | Maquettes Figma des deux interfaces | Critique |
| L1-04 | Document smart contract et blockchain | Critique |

## 7.2 Phase 2 - Demi-finale

Livrable : prototype fonctionnel avec demo live

| Ref. | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| L2-01 | Smart contract deploye sur Celo Alfajores | Critique |
| L2-02 | Interface expediteur fonctionnelle | Critique |
| L2-03 | Interface destinataire fonctionnelle | Critique |
| L2-04 | Affichage des frais en temps reel | Critique |
| L2-05 | Demo live reussie devant le jury | Critique |

## 7.3 Phase 3 - Finale

Livrable : MVP complet et pitch de 10 minutes

| Ref. | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| L3-01 | MVP integre avec conversion FCFA | Critique |
| L3-02 | Historique des transferts (10+ tx) | Critique |
| L3-03 | Simulation retrait mobile money | Critique |
| L3-04 | Pitch deck 10 min avec chiffrage | Critique |
| L3-05 | Tableau d'impact ODD | Haute |

# 8. Organisation de l'equipe

Une organisation claire des roles est indispensable pour livrer les trois phases sans deperdition d'energie.

| Role | Responsabilites cles |
| --- | --- |
| Lead Blockchain / Smart Contract | Developpement Solidity, tests, audit securite |
| Lead Frontend Web | Interfaces expediteur/destinataire, integration Web3 |
| Lead Backend / Integration | API Node.js, passerelle mobile money simulee |
| UX Designer / Product Owner | Maquettes Figma, parcours utilisateur, accessibilite |
| Lead Data & Pitch | Donnees ODD, calcul d'economies, pitch deck |

## 8.1 Conventions de travail

•  Versionning : Git Flow - branches feature, hotfix, main protegee avec PR obligatoires

•  Daily standup : 15 minutes chaque matin pour synchroniser les avancements

•  Definition of Done : fonctionnalite testee, documentee, et demontree avant merge

•  Backup demo : capture video de chaque demo fonctionnelle comme filet de securite

# 9. Gestion des risques

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Testnet Celo instable | Eleve | Video de secours + backup Polygon Mumbai |
| Wallet jury non configure | Moyen | Compte demo pre-configure |
| API de change indisponible | Moyen | Taux fixe en fallback |
| Faille smart contract | Eleve | Tests unitaires + scan Slither |

# 10. Strategie jury et criteres d'evaluation

Sur la base du cadre Miabe Hackathon 2026, voici les criteres d'evaluation anticipes et la strategie pour maximiser le score sur chacun.

| Critere | Strategie recommandee |
| --- | --- |
| Innovation et pertinence | Mettre en avant le gain reel en USD/FCFA |
| Fonctionnalite du MVP | Demo live sans accroc, toutes features critiques livrees |
| Impact social mesurable | Chiffrer : 70-100M USD restitues/an |
| Qualite technique | Smart contract verifie + tests sur GitHub |
| Experience utilisateur | Test sur Android bas de gamme |
| Clarte du pitch | Narrative emotionnelle + donnees chiffrees |

## 10.1 Script de demo recommande

La demo doit durer entre 90 secondes et 3 minutes. Structure narrative recommandee :

•  Accroche (15 sec) : Mamadou envoie 200 USD a sa mere a Cotonou. Western Union lui prend 22 USD. Regardez ce qui se passe avec DiasporaConnect.

•  Envoi (30 sec) : connexion wallet, saisie du montant, affichage comparatif des frais

•  Reception (20 sec) : cote destinataire, le solde apparait, retrait mobile money declenche

•  Impact (15 sec) : le tableau de bord ODD affiche l'economie cumulee

•  Chiffrage final (20 sec) : A l'echelle du Benin, c'est 100 millions USD restitues chaque annee aux familles.

# 11. Idees & Innovations pour se demarquer

Ces innovations constituent la couche de differenciation decisive pour le jury Miabe Hackathon 2026. Elles sont organisees en trois axes : integration IA, innovations blockchain et innovations produit.

## 11.1 Integration IA - les plus impactantes

### 1. Assistant IA conversationnel pour le destinataire

•  Un chatbot guide le destinataire etape par etape via WhatsApp ou SMS, disponible en francais ET en fon (langue beninoise) : “Tapez 1 pour voir votre solde, tapez 2 pour retirer”.

•  Zero application a installer cote beneficiaire. C’est le differenciateur le plus fort pour un jury qui pense a l’inclusion reelle.

### 2. Detection de fraude par IA

•  Un modele leger (regles + scoring) analyse les transactions en temps reel et bloque les envois suspects : montants inhabituels, frequence anormale, adresses blacklistees.

•  Demontre la maturite produit et rassure le jury sur la robustesse de la plateforme.

### 3. Prediction du meilleur moment d’envoi

•  L’IA analyse les frais de gas en temps reel et recommande : “Envoyez dans 2h, les frais seront 40% moins chers”.

•  Valeur ajoutee concrete et differenciante pour l’expediteur, directement visible lors de la demo.

### 4. OCR + verification d’identite legere (KYC simplifie)

•  Photo de piece d’identite analysee par IA cote expediteur pour un KYC simplifie, sans serveur central.

•  Repond directement aux exigences reglementaires BCEAO et renforce la credibilite du projet aupres du jury.

## 11.2 Innovations blockchain

### 5. Transferts programmables (recurrents)

•  Smart contract permettant de programmer des envois mensuels automatiques, ideal pour les familles qui recoivent une pension reguliere de la diaspora.

•  Extension naturelle du smart contract principal (ajout d’une fonction scheduleRecurring) avec impact social mesurable directement.

### 6. Micro-epargne communautaire on-chain (Tontine DeFi)

•  Adapter le modele de tontine africaine sur blockchain : un groupe de la diaspora cotise ensemble chaque mois, un membre recoit la cagnotte a tour de role.

•  Extremement pertinent culturellement et innovant sur le plan technique. Positionnement unique et memorisable pour le jury.

### 7. NFT de recu de transaction (Soulbound Token)

•  Chaque transfert genere un NFT non-transferable (Soulbound Token) servant de preuve de paiement infalsifiable, utile pour les justificatifs de virement.

•  Apporte une dimension de confiance et de transparence hautement differenciante dans le secteur des transferts d’argent.

## 11.3 Innovations produit

### 8. “Send by phone number”

•  L’expediteur entre uniquement le numero MTN ou Moov du destinataire. Le systeme resout automatiquement le wallet associe (ou en cree un abstrait).

•  Supprime totalement la barriere des adresses crypto pour les utilisateurs non-techniques. Adoption massive facilitee.

### 9. Mode hors-ligne avec synchronisation differee

•  Dans les zones rurales sans internet, le destinataire consulte son solde et genere une demande de retrait hors-ligne, synchronisee a la prochaine connexion.

•  Repond directement a l’exigence d’accessibilite pour les 60 pourcent de menages ruraux cibles par le projet.

### 10. Tableau de bord impact ODD temps reel public

•  Un ecran visible sur le site vitrine affiche en direct : “Aujourd’hui, DiasporaConnect a restitue X FCFA aux familles beninoises”.

•  Effet wow garanti pour le jury. Connecte directement aux indicateurs ODD 1, 8 et 10, et renforce la narrative emotionnelle du pitch.